ส่วนที่ 2

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลสะพลี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมและขนส่ง

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน  ทางเท้า สะพาน   ท่อระบายน้ำ  ท่าเทียบเรือ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 3 4 5 | โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย 1 โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1/5 โครงการก่อสร้างราวกันอันตราย ถนนเทศบาล ซอย 10 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย 10 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้าน ยายชุบ | - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย 1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ระยะทาง 70 ม. บริเวณหมู่ที่ 1 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร - การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 1/5 กว้าง 2.00 ม. ยาว 60 ม. หมู่ที่ 1 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ. ชุมพร - ก่อสร้างราวกันอันตราย ถนนเทศบาล ซอย 10 ความยาว 50 ม. หมู่ที่ 5 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ. ชุมพร - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง0.60 ม. ระยะทาง 70 ม. หมูที่ 5 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร - โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านยายชุบ ถนนเทศบาล ซอย 10/4 ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 100 ม. หมู่ที่ 5 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร | 500,000 300,000 200,000 500,000 200,000 | เทศบาลซอย 1 หมู่ที่ 1 ต.สะพลี เทศบาลซอย 1/5 หมู่ที่ 1 ต.สะพลี เทศบาลซอย 10 หมู่ที่ 5 ต.สะพลี เทศบาลซอย 10 หมู่ที่ 5 ต.สะพลี เทศบาลซอย 10/4 หมู่ที่ 5 ต.สะพลี | กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าภายในสำนักงาน ในเขตเทศบาล | 200,000 | ในเขตฯ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 8 | โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น โครงการจัดทำซุ้มแหล่งท่องเที่ยว | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำซุ้มประตูแหล่งท่องเที่ยว ขนาดกว้างไม่ต่ำกว่า 5 ม. สูงไม่น้อยกว่า 6 ม. วัสดุทำจากสแตนเลส | 20,000 300,000 | ทต.สะพลี เทศบาล ซอย 4 หมู่ที่ 5 | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการศึกษา

3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 10 11 12 13 14 | โครงการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ โครงการอุดหนุนกิจกรรมสาธารณสุขชุมชน โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน นศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โครงการศึกษาดูงานของ อสม. และ อสท. ในเขต ทต.สะพลี | - อบรมโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าป้าย วัสดุ อุปกรณ์ น้ำดื่ม ฯลฯ - การอบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์แก่เยาวชน เช่น ค่าป้าย อาหารวัสดุอุปกรณ์ วิทยากร ฯลฯ - อุดหนุนให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมคุณภาพตำบลสะพลี สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสาธารณสุขในชุมชน - การจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ เช่น วัคซีน เข็มพร้อมสริ้ง ฯลฯ - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในศึกษาดูงาน อสม. และ อสท. ในเขต ทต.สะพลี | 20,000 20,000 50,000 10,000 45,000 160,000 | รร.ไทยรัฐวิทยา 78 รร.ไทยรัฐวิทยา 78 รพ.สต สะพลี ในเขตฯ ในเขตฯ ทต.สะพลี | กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพติด

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 15 | โครงการโรงเรียนสดใสห่างไกลยาเสพติด | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่เยาวชนในสถานศึกษา เช่น ค่าวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ ป้าย อาหาร ฯลฯ | 20,000 | รร.ไทยรัฐวิทยา 78 | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 16 17 18 | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. ทต.สะพลี ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) รร. ไทยรัฐวิทยา 78 ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) รร.ชุมพรปัญญา นุกูล เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน รร.ไทยรัฐวิทยา 78 โครงการอุดหนุนส่วนราชการ | - ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กอนุบาล 3 ขวบ ของ ศพด. ทต.สะพลี จำนวน 69 คนๆ 8บาท/วัน จำนวน 260 วัน - จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กอนุบาล – ประถมศึกษา ปีที่ 6 ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 จำนวน 211 คนๆละ 8 บาท จำนวน 260 วัน - จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กอนุบาล – ประถมศึกษา ปีที่ 6 ของโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล จำนวน 124 คนๆละ 8 บาท จำนวน 280 วัน - อุดหนุนให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอาหารกลางวันให้แก่เด็กอนุบาล-ประถม 6 จำนวน 213 คนๆ 20 บาท จำนวน 200 วัน - เพื่อจ่ายอุดหนุนให้แก่นักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 และ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนละ 50,000.-บาท | 860,160 844,000 100,000 | ศพด. ทต.สะพลี รร.ไทยรัฐวิทยา 78 รร.ชุมพรปัญญานุกูล รร.ไทยรัฐวิทยา 78 รร.ไทยรัฐวิทยา 78 รร.ชุมพรปัญญานุกูล | กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 19 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา | - การพัฒนาผู้ดูแลเด็กของ ศพด. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กของศูนย์เด็กเล็กของ ทต.สะพลี จำนวน 2 คน คนละ 3,000 บาท/ปี - ค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวันเด็กอนุบาล 3 ขวบ ของ ศพด. -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันให้แก่เด็อนุบาล 3 ขวบ ของ ศพด.ทต.สะพลี จำนวน 69 คนๆ ละ 20 บาท/วัน จำนวน 245 วัน - ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียนและการสอนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนเด็กนักเรียนของ ศพด. ทต.สะพลี จำนวน 69 คนๆละ 1,700 บาท - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด. -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด. สำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 - ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200บาท/ปี - ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200บาท/ปี | 549,370 | ศพด. ทต.สะพลี | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 20 21 22 23 24 | โครงการค่ายเยาวชนคนเก่ง โครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้แก่เด็กเล็ก โครงการคุณธรรมจริยธรรมแม่และเด็ก โครงการฝึกอบรมวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ โครงการทัศนศึกษาดูงานทางการศึกษา | - ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300บาท/ปี - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี - ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - การจัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนคนเก่ง ทต.สะพลีให้กับเด็กและเยาวชนในตำบลสะพลี เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน ค่าป้าย ฯลฯ - การจัดกิจกรรมทัศนศึกษา เช่นยานพาหนะ ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ - การจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแม่และเด็กให้กับนักเรียนใน ศพด. ทต.สะพลี เช่นค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ - การจัดกิจกรรมฝึกอบรมวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำให้กับนักเรียนใน ศพด. ทต.สะพลี เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทัศนศึกษาดูงานทางการศึกษา เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ | 100,000 10,000 10,000 20,000 25,000 | ศพด. ทต.สะพลี ศพด ทต.สะพลี ศพด ทต.สะพลี ศพด ทต.สะพลี ทต.สะพลี | กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 25 26 27 28 29 | โครงการจัดกิจกรรมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โครงการจัดกิจกรรมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี โครงการจัดกิจกรรมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โครงการจัดงานสงกรานต์ | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เช่นค่าป้าย ค่าเช่าเวที ค่าดอกไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ฯลฯ - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี เช่น ค่าป้าย ค่าเช่าเวที ค่าดอกไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ - การจัดกิจกรรมงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร 12 สิงหา เช่น ค่าป้าย ค่าเช่าเวที ค่าดอกไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำสื่อโฆษณา ฯลฯ - การจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563 เช่น ค่าดอกไม้ ค่าน้ำดื่ม ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 100,000 100,000 100,000 120,000 60,000 | ทต.สะพลี ทต.สะพลี ทต.สะพลี ทต.สะพลี ทต.สะพลี | กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 30 31 32 33 34 35 | โครงการแห่เทียนพรรษา โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมเทศกาลกินเจ โครงการจัดกิจกรรมรำลึกถึงพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อุดหนุนส่วนราชการ | - การจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2563 เช่น ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าเทียนพรรษา ค่าดอกไม้ ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ - การจัดกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ - การจัดกิจกรรมส่งเสริมเทศการกินเจ เช่น ค่าของในการประกอบพิธีกรรม ค่าเช่าเครื่องเสียง และไฟส่องสว่าง ฯลฯ - การจัดกิจกรรมรำลึกพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ให้กับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.สะพลี เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าน้ำดื่ม ค่าดอกไม้ ฯลฯ - การจัดกิจกรรมวันไหว้ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.สะพลี เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าดอกไม้ ฯลฯ - เพื่ออุดหนุนค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมงานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธีการต่าง ๆ เป็นวันสำคัญตามนโยบายรัฐบาล และการสั่งการ ของอำเภอปะทิว | 50,000 50,000 50,000 5,000 5,000 40,000 | ทต.สะพลี ทต.สะพลี ทต.สะพลี ทต.สะพลี ทต.สะพลี ทต.สะพลี อ.ปะทิว | กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 36 37 38 39 40 41 42 | โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเยาวชน โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา โครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2563 ค่าบำรุงสันนิบาติเทศบาลแห่งประเทศไทย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าใช้จ่ายในการสมทบทุนระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น โครงการเงินสมทบทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | - การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน ฯลฯ - การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ที่หน่วยงานต่างๆ จัดทำขึ้น เช่น เครื่องแต่งกายสำหรับกีฬา ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ - การจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม ค่าเช่าเวที ค่าของรางวัลสำหรับเด็ก ฯลฯ - บำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) - สมทบกองทุนประกันสังคมตามอัตราที่กำหนด - สมทบทุนระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น โดยคำนวณจากจำนวนประชากรในพื้นที่คูณ 40 ซึ่งอัตราสมทบร้อยละ 50 ของเงินสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ - สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น | 100,000 50,000 120,000 36,000 165,000 75,000 342,600 | ทต.สะพลี ทต.สะพลี ทต.สะพลี ส.ท.ท. ประกันสังคม ทต.สะพลี ทต.สะพลี | กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 43 44 45 46 47 48 49 | โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ เงินอุดหนุนชุมชน/หมู่บ้าน โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุใน เขตฯ โครงการกิจกรรมจิตอาสาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 1 คน - เบี้ยผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ -เบี้ยยังชีพผู้พิการในเขตเทศบาลฯ - อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชนเพื่อจัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนละ 20,000 บาท จำนวน 3 ชุมชน - การจัดกิจกรรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบล สะพลี - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมจิตอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม ฯลฯ - เพื่อจ่ายเป็นเงินกองทุนเงินทดแทน พรบ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537 | 6,000 3,420,000 743,800 60,000 20,000 15,000 7,000 | ทต.สะพลี ทต.สะพลี ทต.สะพลี ทต.สะพลี ทต.สะพลี ทต.สะพลี ทต.สะพลี | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด กองสาธารณสุข สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

4.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมทักษะความรู้แก่บุคลากร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 50 51 52 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงาน/พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สท. ทต.สะพลี โครงการฝึกอบรม คุณธรรมจริยธรรม | - การเดินทางไปอบรมสัมมนาให้การคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง - การเดินทางไปอบรมสัมมนา ให้แก่คณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง - การเพิ่มศักยภาพพนักงาน พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสะพลี - การฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่ารถยนต์โดยสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ | 211,000 100,000 25,000 | ทต.สะพลี ทต.สะพลี ทต.สะพลี | ทุกสำนัก ทุกกอง ทุกสำนักฯ ทุกกอง ทุกสำนักฯ ทุกกอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารและเข้าใจบทบาทของเทศบาล

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 53 | โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ วารสารเพื่อประชาสัมพันธ์เทศบาล | 80,000 | ทต. สะพลี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนรวมของประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 54 55 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | - การจัดทำแผนชุมชนเทศบาลตำบลสะพลี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม ฯลฯ - การเลือกตั้ง สท. และผู้บริหาร เช่น ค่าอาหารทำการนอกเวลาเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ คชจ.ในการใช้จ่ายในการ ประชาสัมพันธ์ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ | 10,000 200,000 | ทต.สะพลี ทต.สะพลี | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.

4.4  แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 56 | โครงการจัดทำรั้ว สแตนเลส รอบอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้างเหมาจัดทำรั้ว สแตนเสล รอบอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.สะพลี ซึ่งเป็นรั้วสแตนเลส มีขนาดสูง 1 ม. ยาว 20 ม. พร้อมประตู | 150,000 | ทต.สะพลี | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.5  แนวทางการพัฒนาจัดหาและปรับปรุงเครื่องใช้สำนักงาน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 57 58 59 60 61 62 63 64 | จัดซื้อตู้เหล็ก จัดซื้อโต๊ะเสริมข้าง จัดซื้อโต๊ะทำงาน จัดซื้อผ้าเต้นท์ ขนาด 5*10 เมตร ผ้าเต้นท์ ขนาด 3*3 เมตร จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดทึบ จำนวน 5 ใบ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเสริมข้าง จำนวน 5 ตัว - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว - เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อผ้าเต้นท์ ขนาด 5*10 ม. จำนวน 3 ผืน - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าเต้นท์ ขนาด 3*3 ม. จำนวน 4 ผืน - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาณกระบอกสูบขั้นต่ำ 1. กรณีขนาดต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี ขนาดเกินกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่กำหนด 2. การจัดซื้อรถจักยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน บุหนัง มีที่เท้าแขนสอง - ข้าง จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสำนักงาน | 27,500 14,500 4,900 48,000 16,000 50,500 7,000 4,900 | ทต.สะพลี ทต.สะพลี ทต.สะพลี ทต.สะพลี ทต.สะพลี ทต.สะพลี ทต.สะพลี ทต.สะพลี | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด กองคลัง กองการศึกษา กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 65 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมูลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 5 แกนหลัก (4 Core) โดยมีสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำในการแสดงภาพไม่น้อยกว่า 2 GB | 23,000 | ทต.สะพลี | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR 4 หรือดีกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD – RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base –T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบUSB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ่ว ความละเอียด แบบ FHD (1920x1080) สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g,n, ac) และ Bluetooth) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 66 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด Network) คุณลักษณะพื้นฐาน - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A 4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Networt Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE) 802.11b,g,n) ได้ - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น | 10,000 | ทต.สะพลี | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 67 68 69 70 71 | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จัดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ สำหรับรับทานอาหารในโรงอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จัดซื้อมอเตอร์แบบจมน้ำ ขนาด 2 HP จัดซื้อมอเตอร์แบบจมใต้น้ำ ขนาด 1.5 HP | - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal, และ Custom - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีกำลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ สำหรับรับประทานอาหารในโรงอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สำหรับนักเรียน) จำนวน 5 ชุด (โต๊ะพร้อมเก้าอี้ชุดละ 6 ตัว) ราคาชุดละ 4,500 บาท - จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า W120 x D60 x H75 Cm - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมอเตอร์แบบจมน้ำ ขนาด 2 HP 1 เฟส 220 โวลต์ พร้อมสายไฟและอุปกรณ์เสริมปั๊มบาดาล จำนวน 1 ตัว - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมอเตอร์แบบจมใต้น้ำ ขนาด 1.5 HP 1 เฟส 220 โวลต์ พร้อมสายไฟและอุปกรณ์เสริมปั๊มบาดาล จำนวน 1 ตัว | 2,500 22,500 3,400 30,000 25,000 | ทต.สะพลี ทต.สะพลี ทต.สะพลี ทต.สะพลี ทต.สะพลี | กองการศึกษา กองการศึกษา กองช่าง กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 72 73 | จัดซื้อมอเตอร์จมใต้น้ำ 1 HP ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมอเตอร์แบบจมใต้น้ำ ขนาด 1 HP 1 เฟส 220 โวลต์ พร้อมสายไฟและอุปกรณ์เสริมปั๊มบาดาล จำนวน 1 ตัว - การบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของเทศบาลตำบลสะพลี | 20,000 305,000 | ทต.สะพลี ทต.สะพลี | กองช่าง สำนัก ทุกกอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.6  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 74 75 76 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร โครงการจ้างเหมาบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงานกู้ชีพ – กู้ภัย จัดซื้อชุดดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เช่น ทาสี ตีเส้นทางเดินรถ ทางเท้า ทางข้าม เครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟ แผงกั้น ฯลฯ - การจ้างเหมาบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงานกู้ชีพ – กู้ภัย - เพื่อเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ ดังนี้ 1. เสื้อคลุมดับเพลิงมีแถบสะท้อนแสง 2. หมวกดับเพลิงชนิดหงอนเดียวไฟเบอร์กลาส แบบมีกำบังหน้า 3. รองเท้าดับเพลิงและหัวเสริมเหล็ก 4. ถุงมือดับเพลิงชนิดหนัง | 20,๐๐๐ 324,000 28,000 | ทต.สะพลี ทต.สะพลี ทต.สะพลี | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนัดปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.7  แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 77 | โครงการปรับปรุงแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน | - จัดจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุ และค่าจ้างเหมาบุคคลเดินสำรวจภาคสนาม และปรับปรุงข้อมูลในระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการคัดลอกระวางและสแกนระวางที่ดินในระบบ (Digitol File) รวมทั้งการแก้ค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ของระวางและการจัดทำแผนที่ แสดงรายการเขต (Zone) แสดงเขตย่อย (Block) แสดงเขตประจำแปลงที่ดิน (Lot) | 156,000 | ทต.สะพลี | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.8  แนวทางการพัฒนาปรับปรุงด้านงานทะเบียน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ

5.1  แนวทางการพัฒนาการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 78 79 | โครงการรักษาความสะอาดบริเวณชายหาดสะพลี โครงการจัดงานรณรงค์รักษาความสะอาด | - การรณรงค์รักษาความสะอาดชายหาดสะพลี - การจัดงาน งานรณรงค์เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด ฯลฯ | 15,000 5,000 | หมู่ที่ 5 ต.สะพลี ทต. สะพลี | กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2  แนวทางการพัฒนาบำบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

5.3  แนวทางการส่งเสริมป้องกันและเฝ้าระวัง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 80 81 | โครงการปรับปรุงและฝังกลบบ่อขยะมูลฝอย โครงการจัดซื้อถังขยะชุมชน | - การดำเนินการปรับปรุงและฝังกลบบ่อขยะมูลฝอย - การจัดซื้อถังขยะชุมชน | 50,000 100,000 | บ่อขยะ ทต.สะพลี ทต.สะพลี | กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |

5.4  แนวทางการพัฒนากำจัดขยะและบำบัดน้ำเสีย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลสะพลี

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและขนส่ง 1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้ำ ท่าเทียบเรือ 1.2 แนวทางการพัฒนา ระบบสาธารณูปโภค | 5 1 | 6.17 1.23 | 1,700,000 200,000 | 5.64 0.66 |  |
| รวม | 6 | 7.40 | 1,900,000 | 6.30 |  |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน | 2 | 2.46 | 320,000 | 1.06 |  |
| รวม | 2 | 2.46 | 320,000 | 1.06 |  |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และการศึกษา 3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพประชาชน 3.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพติด 3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษา 3.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 3.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ | 6 1 9 10 14 | 7.40 1.23 11.11 12.34 17.28 | 305,000 20,000 2,518,530 680,000 5,159,400 | 1.01 0.06 8.35 2.25 17.12 |  |
| รวม | 41 | 50.61 | 8,682,930 | 28.82 |  |

-2-

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 4.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมทักษะความรู้แก่บุคลากรและสรรหาบุคลากร 4.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารและเข้าใจบทบาทของเทศบาล 4.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 4.4 แนวทางการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน 4.5 แนวทางการจัดหาและปรับปรุงเครื่องใช้สำนักงาน 4.6 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 4.7 แนวทางการพัฒนาปรับปรุง และพัฒนารายได้ของเทศบาล 4.8 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงด้านงานทะเบียน | 3 1 2 1 17 3 1 - | 3.70 1.23 2.46 1.23 20.98 3.70 1.23 - | 336,000 - 80,000 150,000 615,700 372,000 156,000 - | 1.11 - 0.26 0.49 2.04 1.23 0.51 - |  |
| รวม | 28 | 34.56 | 1,919,700 | 6.37 |  |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ 5.1 แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.2 แนวทางการบำบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการป้องกันและเฝ้าระวัง 5.4 แนวทางการพัฒนากำจัดขยะและบำบัดน้ำเสีย | 2 - - 2 | 2.46 - - 2.46 | 20,000 - - 150,000 | 0.06 - - 0.49 |  |
| รวม | 4 | 4.93 | 170,000 | 0.56 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 81 | 100 | 12,992,630 | 43.12 |  |

หมายเหตุ :  ร้อยละของงบประมาณทั้งหมดคิดจากงบประมาณ  รายจ่ายประจำปี 2563  จำนวน  30,126,428.-บาท